МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт цифры

**ОТЧЕТ**

«План проекта»

студентки 1 курса, группы ФИТ-211

Копыловой Елизаветы

Направление 020302 – «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

Руководитель:

Зимин А.И.

Работа защищена

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г

Кемерово 2022

**План проекта**

1. **Состав участников**

* Копылова Елизавета Сергеевна из группы ФИТ-211 -создание модуля регистрации и авторизации пользователей

1. **Тема проекта**

Разрабатывается модуль, который состоит из приветственной странице, на которой есть возможность зарегистрироваться пользователю на ресурсе и после авторизоваться, а также произвести поиск по данным авторизовавшихся.

1. **Технологии**

При разработке продукта будет использованы: объектно-ориентированный язык программирования общего назначения Java, интегрированная среда разработки программного обеспечения IntelliJ IDEA, объектно-реляционная система управления базами данных компании Oracle.

1. **Ссылка на публичный сетевой git-репозиторий**

<https://github.com/ElizavetkaKop>

1. **Календарный план**

с 28.11 по 2.12 - изучение предметной области и средств разработки;

с 3.12 по 5.12 - создание основной окна, добавление кнопок и их описание. Загрузка о проделанном в Git;

с 6.12 по 7.12 – создание окон для авторизации и регистрации. Загрузка о проделанном в Git;

8.12 по 12.12 – создание и подключение базы данных в среду разработки. Загрузка о проделанном в Git;

13.12 по 15.12 - написание кода для отправки введенных данных из окна регистрации в бд. Загрузка о проделанном в Git;

16.12 по 18.12 – написание кода для проверки логина и пароля из бд. Загрузка о проделанном в Git;

19.12 – 25.12 – Написание кода для кнопки поиск. Написание отчета. Создание презентации. Загрузка о проделанном в Git.